U C H W A Ł A      Nr XXXI / 248 / 05

R A D Y   M I E J S K I E J   W  O Z I M K U

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII / 216 / 04 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia   Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Ozimek w latach 2004 – 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U.     z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153,  poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055,       nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Ozimku u c h w a l a, co następuje :

§ 1

W załączeniu do uchwały nr XXVIII/216/04 z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Ozimek w latach 2004 - 2006 – wprowadza się następujące zmiany :

-  w rozdziale IV -  „ Lista zadań do realizacji w latach  2004-2006”  na rok 2005 dodaje się następujące pozycje:

24. Modernizacja ul. Rzecznej w Krasiejowie

25. Projekt kanalizacji Schodnia Nowa oraz opracowanie koncepcji zrzutu ścieków z Krzyżowej Doliny.

26. Projekt kanalizacji sanitarnej w Ozimku.

27. Budowa gazociągu na osiedlu domków jednorodzinnych w Ozimku.

28. Modernizacja drogi dojazdowej do Parku Przemysłowego ul. Powstańców Śl. w Schodni

-   Załącznik nr 1 do Programu Rozwoju Lokalnego na 2004 – 2006 Gminy Ozimek  „Wykaz zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Rozdział IV - ,, Realizacja zadań i projektów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y    M I E J S K I E J

Czesław   K A C Z M A R E K

zał. nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej Nr XXXI/248/05

z dn. 21.02.2005r.

ROZDZIAŁ IV

REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

| Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Kryteria kolejności realizacji | Zgodność z MPZP | Etapy działania | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia (mln. zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dylaki-Antoniów (tranzyt oraz modernizacja oczyszczalni ścieków Antoniów) kontrakt I | Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w 2004 i 2005 roku | Zgodny | Dokończenie inwestycji 2005 roku | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych | Gmina Ozimek | 14,53 w tym : Gmina Ozimek – 6,20 Pozabudzetowe – 8,33 PHARE |
| 2. | Dostawy sprzętu w ramach realizacji zadania nr I (j/w) kontrakt 2 | Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w 2005 roku |  | Zakończenie inwestycji – 2005 roku |  | Gmina Ozimek | 6,90 w tym : Gmina Ozimek – 1,80 Pozabudzetowe – 5,10 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniów - II etap | Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w 2004r. | Zgodny | Realizacja inwestycji – 2004 roku | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych | Gmina Ozimek | 2,97 w tym : Gmina Ozimek – 2,37 Pozabudżetowe – 0,60 SAPARD |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dylaki | Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w 2004r. na wykonanie dokumentacji | Zgodny | Zakończenie inwestycji w 2008 roku. | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchni | Gmina Ozimek | 4,40 w tym : do 2006 roku Gmina Ozimek– 0,50 Pozabudżetowe - 1,50 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej Biestrzynnik | Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w 2004r. na wykonanie dokumentacji | Zgodny | Zakończenie inwestycji w 2008 roku | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchni | Gmina Ozimek | 3,96 w tym : do 2006 roku : Gmina Ozimek – 0,20 Pozabudżetowe – 0,60 |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej Szczedrzyk z tranzytem przez Pustków Schodnię do oczyszczalni ścieków „ANTONIÓW” | Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w 2005r. na wykonanie dokumentacji | Zgodny | Zakończenie inwestycji w 2007 roku | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchni | Gmina Ozimek | 4,91 w tym do 2006 roku : Gmina Ozimek – 1,00 Pozabudżetowe – 2,31 |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej Krasiejów | Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w 2005r. na wykonanie projektu | Zgodny | Zakończenie inwestycji w 2007 roku | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchni | 1.Gmina Ozimek | 4,25 w tym: W tym do 2006 r. : Gmina Ozimek – 0,55 Pozabudżetowe – 1,55 |
| 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej m. Pustków i Schodnia | Rozpoczęcie zadania w 2006 roku | Zgodny | Zakończenie inwestycji w 2007 roku | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchni | Gmina Ozimek | 3,60 W tym do 2006 r. : Gmina Ozimek – 0,25 Pozabudżetowe – 0,75 |
| 9 | Modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie Ozimka | Rozpoczęcie zadania w 2005 roku | Zgodny | Zakończenie inwestycji w 2006 roku | 1.Modernizacja infrastruktury technicznej | 1.Gmina Ozimek | 0,43 W tym. : Gmina Ozimek – 0,43 |
| 10 | Budowa kanalizacji Ozimek – Schodnia Nowa | Rozpoczęcie zadania w 2005 roku | Zgodny | Zakończenie inwestycji w 2007 roku | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchni | Gmina Ozimek | 2,80 W tym do 2006 r. : Gmina Ozimek – 0,00 Pozabudżetowe – 0,00 |
| 11. | Projekt kanalizacji Schodnia Nowa oraz opracowanie koncepcji zrzutu ścieków z Krzyżowej Dolin | Opracowanie dokumentacji w 2005 | Zgodny |  | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchni | Gmina Ozimek | W tym do 2006 r. : Gmina Ozimek – 0,03 Pozabudżetowe – 0,00 |
| 12. | Projekt kanalizacji w Ozimku |  | Zgodny |  | 1.Polepszenie wskaźników oczyszczania ścieków 2.Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 3.Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchni | Gmina Ozimek | W tym do 2006 r. : Gmina Ozimek – 0,03 Pozabudżetowe – 0,00 |
| 13. | Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ozimku wraz z halą sportową i boiskami oraz zagospodarowaniem terenu | Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w 2004 i 2005 roku | zgodny | Realizacja zadania do końca 2006 roku | 1.Rozbudowa infrastruktury sportowej 2.Poprawa istniejących warunków nauczania | 1.Gmina Ozimek | 2,42 w tym: Gmina Ozimek– 1,04 Pozabudżetowe – 1,38 |
| 14 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Szczedrzyk | Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w 2004 i 2005r |  | Realizacja projektu do 2005 roku. | 1.Oszczędność opału 2.Poprawa bilansu energetycznego obiektu 3.Polepszenie estetyki budowli 4.Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Gmina Ozimek | 0,71 w tym: Gmina Ozimek – 0,71 |
| 15 | Remont Szkoły oddziału ‘0’ w SP w Krasiejowie i termomodernizacja Szkoły | Rozpoczęcie zadania 2004 roku |  | Realizacja projektu – 2006 | 1.Oszczędność opału 2.Poprawa bilansu energetycznego obiektu 3.Polepszenie estetyki budowli 4.Zmniejszenie emisji | Gmina Ozimek | 0,68 w tym: Gmina Ozimek– 0,34 Pozabudżetowe – 0,34 |
| 16 | Dokończenie budowy ( z salą gimnastyczną ) Szkoły Podstawowej dwujęzycznej w Antoniowie | Rozpoczęcie zadania 2006 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2008 roku | 1.Rozbudowa infrastruktury sportowej 2.Poprawa istniejących warunków nauczania | Gmina Ozimek | 1,30 w tym do 2006 r. : Gmina Ozimek– 0,10 Pozabudżetowe – 0,00 |
| 17 | Adaptacja budynku żłobka w Ozimku | Rozpoczęcie zadania 2004 roku |  | Realizacja zadania do 2005 roku |  | Gmina Ozimek | 0,07 w tym. : Gmina Ozimek– 0,07 |
| 18 | Budowa krytej pływalni w ramach ośrodka leczniczo-rehabilitacyjno-sportowego | Rozpoczęcie zadania w 2004 roku – wykonanie projektu budowlanego | Zgodny | Realizacja zadania do 2008 roku. | 1.Rozbudowa infrastruktury sportowej 2.Rozwój opieki zdrowotnej mieszkańców. 3.Zwiększenie dostępu mieszkańcom do uprawiania sportu 4.Podniesienie atrakcyjności miasta | Gmina Ozimek | 10,54 w tym do 2006 r.: Gmina Ozimek – 3,50 Pozabudżetowe – 1,86 |
| 19 | Termomodernizacja i remont Domu Kultury w Ozimku | Rozpoczęcie zadania w 2004 roku – wykonanie audytu energetycznego | Zgodny | Realizacja projektu do 2007 roku. | 1.Oszczędność opału 2.Poprawa bilansu energetycznego obiektu 3.Polepszenie estetyki budowli 4.Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Gmina Ozimek | 1,14 w tym do 2006 r.: Gmina Ozimek- 0,14 Pozabudżetowe – 0,60 |
| 20. | Modernizacja ul. Pustki w Krasiejowie | Rozpoczęcie zadania w 2004 roku – wykonanie projektu i kontynuacja zadania 2005 r | Brak planu | .Realizacja projektu – 2005 | 1.Poprawa warunków drogowych | Gmina Ozimek | 0,74 w tym: Gmina Ozimek – 0,33 Pozabudżetowe – 0,41 |
| 21 | Modernizacja ul. Długiej W Schodni | Rozpoczęcie zadania w 2004 roku – wykonanie projektu i kontynuacja zadania 2005 i 2006 r | Zgodny | Realizacja zadania do 2006 roku. | 1.Poprawa warunków drogowych | Gmina Ozimek | 0,31 w tym: Gmina Ozimek – 0,16 Pozabudżetowe – 0,15 |
| 22 | Modernizacja ul. Częstochowskiej II w Grodźcu | Rozpoczęcie zadania w 2004 roku – wykonanie projektu i kontynuacja zadania 2005 i 2006 r | Zgodny | Realizacja zadania do 2006 roku. | 1.Poprawa warunków drogowych | Gmina Ozimek | 0,70 w tym: Gmina Ozimek – 0,30 Pozabudżetowe – 0,40 |
| 23 | Modernizacja ul. Powstańców Śl. w Pustkowiu | Rozpoczęcie zadania 2005 r | Zgodny | Realizacja zadania do 2005roku. | 1.Poprawa warunków drogowych | Gmina Ozimek | 0,34 w tym: Gmina Ozimek – 0,04 Pozabudżetowe – 0,24 |
| 24 | Remont chodnika ul. Powstańców Śl. w Antoniowie | Rozpoczęcie zadania 2005roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2005roku. | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,03 w tym: Gmina Ozimek – 0,03 |
| 25. | Budowa chodnika ul. Zamoście do Spórackiej w Krasiejowie | Rozpoczęcie zadania w 2004 roku – wykonanie projektu i kontynuacja zadania 2005 i 2006 r | Zgodny | Realizacja zadania do 2006 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,36 w tym: Gmina Ozimek – 0,06 Pozabudżetowe – 0,30 |
| 26 | Wykonanie oświetlenia wzbudzonego w Grodźcu | Wykonanie zadania 2005 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2005 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,18 w tym: Gmina Ozimek – 0,02 Pozabudżetowe – 0,16 |
| 27 | Remont dróg z odwodnieniem na osiedlu domków jednorodzinnych w Antoniowie | Rozpoczęcie zadania w 2004 roku – wykonanie projektu i kontynuacja zadania 2005 i 2006, 2007 roku | zgodny | Realizacja zadania do 2007roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Polepszenie dojazdu do posesji. 3.Uregulowanie warunków wodnych. | Gmina Ozimek | 0,32 w tym do 2006 r. : Gmina Ozimek – 0,22 |
| 28 | Remont chodnika + zatoczka ul. Częstochowska w Ozimku odcinek od ul. Korczaka do Słowackiego | Rozpoczęcie zadania 2005 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2005 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 3.Zwiększenie liczby miejsc postojowych w centrum miasta | Gmina Ozimek | 0,12 w tym: Gmina Ozimek – 0,03 Pozabudżetowe – 0,09 |
| 29. | Budowa chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku | Rozpoczęcie zadania 2004 i kontynuacja w 2005 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2005 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,26 w tym: Gmina Ozimek – 0,12 Pozabudżetowe – 0,14 |
| 30 | Remont chodnika z zatoką postojową ul. Dłuskiego | Wykonanie w 2006 roku | Zgodny | Realizacja zadania w 2006 roku. | 1.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 2.Zwiększenie liczby miejsc postojowych. | Gmina Ozimek | 0,02 w tym: Gmina Ozimek – 0,02 |
| 31. | Modernizacja ul. Rzecznej w Krasiejowie | Rozpoczęcie 2004roku - projekt | Zgodny | Realizacja zadania do 2006 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,27 w tym Gmina Ozimek – 0,27 |
| 32. | Modernizacja ul. Dłuskiego w Ozimku | Wykonanie 2004 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2004 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,03 w tym: Gmina Ozimek – 0,03 |
| 33 | Modernizacja ul. Zielonej w Szczewdrzyku | Wykonanie 2004 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2004 roku | Poprawa warunków drogowych Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,04 w tym: Gmina Ozimek – 0,04 |
| 34 | Modernizacja ul. Szymona w Dylakach | Wykonanie 2004 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2004 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,03 w tym: Gmina Ozimek – 0,03 |
| 35. | Modernizacja ul. Opolskiej w Schodni | Wykonanie 2004 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2004 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,06 w tym: Gmina Ozimek – 0,06 |
| 36. | Modernizacja ul. Dobrodzieńskiej w Biestrzynniku | Wykonanie 2004 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2004 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,05 w tym: Gmina Ozimek – 0,05 |
| 37. | Modernizacja ul. Mickiewicza w Ozimku | Wykonanie 2004 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2004 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Ozimek | 0,40 w tym: Gmina Ozimek – 0,40 |
| 38. | Adaptacja budynku biurowego PRiM na budynek z lokalami i mieszkaniami socjalnymi | Rozpoczęcie zadania 2004 r i kontynuacja w 2005 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2005 roku | 1.Zwiększenie liczby lokali socjalnych. | Gmina Ozimek | 0,54 w tym: Gmina Ozimek – 0,35 Pozabudżetowe – 0,19 |
| 39 | Budowa gazociągu na osiedlu domków jednorodzinnych w Ozimku |  |  |  |  |  | w tym: Gmina Ozimek – 0,03 Pozabudżetowe – |
| 40. | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów | Rozpoczęcie zadania w 2006 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2006roku | 1.Dążenie do zwiększenia liczby inwestycji w gminie. 2.Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy. | Gmina Ozimek | 0,60 w tym : Gmina Ozimek – 0,15 Pozabudżetowe – 0,45 |
| 41. | Udział w budowie wysypiska regionalnego lub w zakładzie segregacji odpadów w Dylakach | Rozpoczęcie zadania w 2005 roku | Zgodny | Realizacja zadania do 2008 roku | 1.Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska 2.Uregulowanie gospodarki odpadami | Gmina Ozimek | 3,05 w tym do 2006 r. : Gmina Ozimek – 0,30 Pozabudżetowe – 0,75 |
| 42. | Budowa sieci szerokiego dostępu do internetu w ramach programu „ e-urzad” | Rozpoczęcie zadania w 2006 roku |  | Realizacja zadania do 2006 roku | 1.Rozbudowa sieci komunikacyjnej 2.Ułatwienie dostępu do mediów | Gmina Ozimek | 0,50 w tym: Gmina Ozimek – 0,38 Pozabudżetowe – 0,12 |
| 43 | Modernizacja drogi dojazdowej do parku przemysłowego- ulica Powstańców Śląskich w Schodni | Rozpoczęcie zadania w 2005 roku | zgodny | Realizacja zadania w 2005 roku | 1.Poprawa warunków drogowych 2. ułatwienie dojazdu do strefy przemysłowej – park przemysłowy | Gmina Ozimek | 2,0 w tym: Gmina Ozimek – 0,3 Pozabudżetowe – 0,17 ZPORR |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Zał. Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/248/05 z dn. 21.02.2005r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004- 2006 Gminy Ozimek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykaz zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Koszt zadania (mln) | Udział własny (mln) | Dofinansowanie środki- poza budżetowe (mln) | Lata realizacji i źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | Uwagi |  |
|  |  |  |  |  | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Gospodarka wodno-ściekowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dylaki Antoniów (tranzyt) oraz modernizacja oczyszczalni ścieków Antoniów) - kontrakt 1 | 14,53 | 6,20 | 8,33 | 2,10 | 5,30 | 4,10 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Dostawy sprzętu w ramach realizacji zadania nr 1 (j/w) - kontrakt 2 | 6,90 | 1,80 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniów II etap | 2,97 | 2,37 | 0,60 | 2,00 | 0,60 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dylaki | 4,40 | 1,10 | 3,30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,50 | 0,30 | 0,90 | 0,30 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej Biestrzynnik | 3,96 | 0,99 | 2,97 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,60 | 0,49 | 1,47 | 0,30 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej Szczedrzyk z tranzytem przez Pustków Schodnię do Oczyszczalni ścieków "ANTONIÓW" | 4,91 | 1,40 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,77 | 2,31 | 0,40 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej Krasiejów | 4,20 | 1,05 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 1,40 | 0,50 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej m. Pustków i Schodnia | 3,60 | 0,90 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,65 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | Modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie Ozimka | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. | Budowa kanalizacji Ozimek-Schodnia Nowa | 2,80 | 0,70 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. | Projekt kanalizacji Schodnia Nowa oraz opracowanie koncepcji zrzutu ścieków z Krzyżowej Doliny |  | 0,03 |  | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | Projekt kanalizacji sanitarnej w Ozimku |  | 0,03 |  | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem: | 45,47 | 15,81 | 29,66 | 4,20 | 5,90 | 6,73 | 8,28 | 2,02 | 6,56 | 2,34 | 7,12 | 0,60 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Oświata: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ozimku wraz z halą sportową i boiskami oraz zagospodarowaniem terenu | 2,42 | 1,04 | 1,38 | 0,07 | 0,12 | 0,42 | 0,72 | 0,55 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Szczedrzyk | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Remont Szkoły oddzialu "O" w SP w Krasiejowie i termodoernizacja szkoły | 0,68 | 0,64 | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,54 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16. | Dokończenie budowy (z salą gimnastyczną) Szkoły Podstawowej dwujęzycznej w Antoniowie | 1,30 | 0,40 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17. | Adaptacja budynku żłobka w Ozimku | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dylakach | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem: | 5,11 | 2,79 | 2,32 | 0,18 | 0,12 | 1,73 | 0,76 | 0,65 | 0,54 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Turystyka, Sport, Rekreacja, Kultura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rekonwersja terenmu górniczego "Krasiejów"na "Dinopark" w Krasiejowie | 20,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20. | Budowa krytej pływalni w ramach Ośrodka leczniczo rehabilitacyjno sportowego | 13,54 | 5,68 | 7,86 | 0,05 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,63 | 1,86 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21. | Termomodernizacja i remont Domu Kultury w Ozimku | 1,14 | 0,24 | 0,90 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22. | Modernizacja stadionu sportowego w Ozimku | 0,80 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem: | 35,48 | 11,12 | 24,36 | 0,06 | 0,00 | 3,03 | 0,30 | 0,73 | 2,16 | 1,10 | 3,30 | 6,00 | 18,00 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Drogi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Modernizacja ulicy Pustki w Krasiejowie | 0,74 | 0,33 | 0,41 | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24. | Modernizacja ul. Długa w Schodni | 0,31 | 0,16 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25. | Modernizacja ul. Częstochowskiej II w Grodźcu | 0,70 | 0,30 | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,23 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26. | Modernizacja ul Powstańców Śl. w Pustkowiu | 0,34 | 0,04 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27. | Remont chodnika ul Powstancow Śl. w Antoniowie | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28. | Budowa chodnika ul Zamoście do Spórackiej w Krasiejowie | 0,36 | 0,06 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,04 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29. | Wykonanie oświetlenia wzbudzonego w Grodźcu | 0,18 | 0,02 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 30. | Remont dróg z odwodnieniem na osiedlu domkow jednorodzinnych w Antoniowie | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31. | Remont chodnika +zatoczka Ul. Częstochowska w Ozimku odcinek od ul Korczaka do Słowackiego | 0,12 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32. | Budowa chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku | 0,26 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33. | Remont chodnika z zatoką postojową ul Dłuskiego | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 34. | Modernizacja ul Rzecznej w Krasiejowie | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35. | Modernizacja ul. Dłuskiego w Ozimku | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 36. | Modernizacja ul. Zielonej w Szczedrzyku | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 37. | Modernizacja ul. Szymona w Dylakach | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 38. | Modernizacja ul. Opolskiej w Schodni | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 39. | Modernizacja ul. Dobrodzieńskej w Biestrzenniku | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 40. | Modernizacja ul. Mickiewicza w Ozimku | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 41. | Modernizacja ul. Polnej w Krzyżowej Dolinie | 2,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 42. | Modernizacja drogi wdłuż ogrodzenia Gimnazjum | 0,80 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 43. | Modernizacja drogi dojazdowej do parku przemysłowego - ulica Powstańców Śląskich w Schodni | 0,20 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem: | 7,25 | 3,03 | 4,16 | 0,73 | 0,07 | 0,86 | 1,29 | 0,64 | 0,70 | 0,80 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Mieszkania socjalne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Adaptacja budynku biurowego PRiM na budynek z lokalami i mieszkaniami socjalnymi | 0,54 | 0,35 | 0,19 | 0,07 | 0,00 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 0,54 | 0,35 | 0,19 | 0,07 | 0,00 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Gazyfikacja Gminy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Budowa sieci gazowej w Antoniowie | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 46. | Budowa sieci gazowej w Krasiejowie | 1,20 | 0,30 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,90 |  |  |
| 47. | Budowa gazociągu na osiedlu domków jednorodzinnych |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | 2,20 | 0,55 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,30 | 0,90 |  |  |
| Uzbrojenie terenów inwestycyjnych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów | 0,60 | 0,15 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem: | 0,60 | 0,15 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Gospodarka odpadami stałymi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Udział w budowie wysipiska regionalnego lub zakładzie segregacji odpadów w Dylakach | 3,05 | 0,80 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem: | 3,05 | 0,80 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Budowa Społeczeństwa Informacyjnego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Budowa sieci szerokiego dostępu do internetu w ramach programu "e-urząd" | 0,50 | 0,12 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem: | 0,50 | 0,12 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Ogółem: | 100,20 | 34,72 | 65,42 | 5,24 | 6,09 | 12,71 | 10,82 | 4,56 | 11,54 | 4,59 | 13,57 | 7,05 | 21,15 | 0,45 | 1,35 | 0,30 | 0,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  |  |
|  | przygotował: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbigniew Kowalczyk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mirosław Michalczyk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |