Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa Nr ZZP.KS – 0341/P21/08

Zawarta w dniu  ……………….. pomiędzy  Gminą Ozimek

ul. Ks. J. Dzierżona 4B

46-040 Ozimek  reprezentowaną przez

Jana Labusa - Burmistrza Ozimka

zwanego dalej   „Zamawiającym”

a:

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonał wyboru Wykonawcy na zadanie wyszczególnione w § 1 niniejszej umowy.

§1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2010r. prac polegających na pielęgnacji i utrzymaniu zieleni na terenie miasta Ozimka o łącznej powierzchni 140 165 m2 w następującym zakresie:

- Pielęgnacja trawników (utrzymanie wysokości do 10 cm ), co najmniej siedmiokrotne koszenie (wraz ze zbiórką skoszonej trawy),

- Pielęgnacja klombów, polegająca na odchwaszczaniu, dwukrotnym nawożeniu nawozu długodziałającym, uzupełnianiu korą, przycinaniu krzewów, niezbędnym podlewaniu oraz uzupełnianiu nasadzeń,

- Nasadzenie w każdym roku 800 szt. kwiatów jednorocznych i usunięcie ich jesienią w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Odmładzanie oraz uzupełnianie krzewów żywopłotowych,

- Pielęgnacja krzewów i drzew iglastych,

- Pielęgnacja krzewów i drzew liściastych,

- Pielęgnacja żywopłotów – co najmniej pięciokrotne cięcie,

- Formowanie drzew i krzewów liściastych oraz iglastych,

- Frezowanie pni do średnicy 40 cm w ilośći 10 szt. Rocznie,

- Odbudowa trawników na powierzchni 500 m2 rocznie w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

- Bieżące zgrabianie liści z terenów zielonych,

- Podlewanie 8-10 razy nowo nasadzonych drzew szt. 130-140, krzewów szt. 150 i kwiatów 800 szt.

- Prace transportowe ( na bieżąco wykonywany wywóz liści, gałęzi i skoszonej trawy ),

- Nadzór nad wycinką drzew.

- Wykaz terenów zieleni stanowi integralną część umowy – załącznik nr 1 do umowy.

§2

W oparciu o wykaz wymieniony w §1 ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązuje się  opracować i przedłożyć Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót harmonogram wykonywania prac wymienionych w §1 ust. 1.

§3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania koszenia traw i cięcia żywopłotów oraz uprzątnięcia terenu przed i po obchodach  Dni Ozimka oraz Święta Bożego Ciała.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia książki wykonywanych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania prowadzonej przez siebie książki na każde żądanie Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Panią Helenę Podolską i Pana Zbigniewa Kowalczyka do kontroli prac objętych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że zapewni stałe utrzymanie zieleni w okresie od 1.01.2009r. do dnia 31.12.2010r. zgodnie z §1 ust.1.

§4

Z tytułu wykonania prac określonych w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości : …………………………………………………….brutto słownie ( …………….).

§5

Należność za wykonanie prac zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy Nr …………………………………………

Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego wykonanych prac.

§6

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, osób trzecich – powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§7

W przypadku awarii sprzętu stosowanego do realizacji niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć utrzymanie zieleni sprzętem zamiennym za wynagrodzenie przewidziane w niniejszej umowie.

§8

Strony ustalaja stosowanie następujących kar umownych:

- za każde jednorazowe stwierdzenie niedotrzymania zobowiązań określonych w §1 w wysokości 200 zł.

- za odstąpienie przez wykonawcę od realizacji usług z przyczyn od niego zależnych w wysokości 5% łącznej ceny umownej brutto.

§9

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§10

Niedotrzymanie przez jedną ze stron ustalonych warunków umowy, może być podstawą do odstąpienia drugiej strony od umowy.

§11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

.........................................                                                                   ...................................