U C H W A Ł A   Nr XL / 271 / 01

R A D Y     M I E J S K I E J    W    O Z I M K U

z dnia 3 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 do 2006 r. oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.15   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 1996 r. 13 poz.74 , Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679 , Nr 107 poz.686, Nr 113 poz. 734 , Nr 123 poz.775 , z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126, z 2000 r. Nr 26 poz.306, Nr 48 poz. 552 , Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 , Nr 95 poz. 1041, 2001 r. Nr 45 poz.497, Nr 89 poz. 971  / oraz art.21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002  r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / Dz. U. Nr  70 poz. 733 / Rada Miejska  w  Ozimku  u c h w a l a,  co   następuje :

§ 1

Uchwala się  program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 – 2006

w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwala się zasady  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała  Nr V / 51 / 94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie  zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz określenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych i uchwała Nr V / 52 / 94  z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia

wysokości czynszu regulowanego, obowiązującego najemców lokali w mieszkaniowych zasobach gminy, stanowiących własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych wraz ze zmianami do tych uchwał.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2002 r..

§6

Uchwała podlega także ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz opublikowaniu w miejscowej prasie.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y  M I E J S K I E J

Werner    K L I M E K

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  w Ozimku  Nr XL/271/01

##### z dnia  03 grudnia 2001 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM  GMINY OZIMEK na lata 2002-2006

Program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy

w latach 2002-2006  składa  się z następujących części:

- Opis stanu istniejącego.

- Prognoza dotycząca  wielkości oraz stanu technicznego zasobu  mieszkaniowego Gminy.

- Analiza  potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego.

- Planowana sprzedaż lokali w poszczególnych latach (lata 2002-2005).

- Zasady polityki czynszowej

- Sposób i zasady zarządzania  lokalami i budynkami wchodzącymi w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy

- Źródła  finansowania gospodarki  mieszkaniowej.

- Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na rodzaje kosztów

- Opis innych działań mających na celu poprawę  wykorzystania  i  racjonalizację gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy.

II.1	Prognoza wielkości zasobów mieszkaniowych Gminy na lata 2002-2006.

- Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy:

| Lp. | Lata | Ilość budynków | Ilość mieszkań | Pow. użytkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | 7 | 198 | 5.577,96 |
| 2 | 2002 | 6 | 195 | 5.381,46 |
| 3 | 2003 | 5 | 190 | 5.226,41 |
| 4 | 2004 | 5 | 185 | 5.226,41 |
| 5 | 2005 | 3 | 180 | 5.226,41 |
| 6 | 2006 | 2 | 175 | 5.226,41 |

Lokale mieszkalne Gminy we wspólnotach mieszkaniowych

| Lp. | Lata | Ilość budynków | Ilość mieszkań | Pow. użytkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | 29 | 189 | 8.367,48 |
| 2 | 2002 | 26 | 158 | 7.105,77 |
| 3 | 2003 | 24 | 138 | 6.291,25 |
| 4 | 2004 | 23 | 116 | 5.593,81 |
| 5 | 2005 | 22 | 90 | 4.402,49 |
| 6 | 2006 | 19 | 54 | 2.906,63 |

# Lokale socjalne

| Lp. | Lata | Ilość budynków | Ilość mieszkań | Pow. użytkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | 8 | 10 | 453,16 |
| 2 | 2002 | 7 | 9 | 376,58 |
| 3 | 2003 | 8 | 17 | 631,58 |
| 4 | 2004 | 10 | 23 | 886,58 |
| 5 | 2005 | 10 | 25 | 962,42 |
| 6 | 2006 | 10 | 25 | 962,42 |

Zakłada się powiększenie zasobu lokali socjalnych poprzez adaptacje w roku 2003 budynku przy ul. Słowackiego 18 (po ZBO – 5 mieszkań, 155 m2 p.u.) i w Mnichusie przy ul. Leśnej 5 (pozostała część szkoły - 3 mieszkania, 100 m2 p.u.) oraz w roku 2004 przejęcie i adaptację budynków apteki i zaplecza budowy przy ul. Częstochowskiej 31 (od SP ZOZ – 6 mieszkań, 255 m2 p.u.). W 2002 r. przewidziano wyburzenie budynku w Szczedrzyku (Jedlice) przy ul. Feniks 7.

II.2	Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy.

Prognozę opracowano tylko dla budynków będących wyłączną własnością Gminy, zmiana stanu technicznego mieszkań Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych jest uzależniona od decyzji tych wspólnot i nie jest przedmiotem niniejszej analizy.

W podstawowym zasobie mieszkaniowym Gminy zlokalizowanym w budynkach przy ul. Słowackiego 1 A i B przewiduje się w latach 2002-2006 sukcesywną modernizację lokali polegającą na:

- częściowej wymianie lub uszczelnieniu instalacji wod-kan.,

- wymianie grzejników panelowych na żebrowe lub inne, wymianie zaworów CO przy grzejnikach na termostatyczne,

- modernizacji instalacji elektrycznych.

W w/w budynkach niezbędna będzie również wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana posadzek w pomieszczeniach komunikacyjnych. Inne działania dotyczące zmian dostępu do budynków, bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz generalnej przebudowy części hotelowej (1A) opisano w pkt. IX.

W zasobach mieszkań socjalnych Gminy zlokalizowanych poza terenem m. Ozimka, przewiduje się bieżące naprawy instalacji wewnętrznych, dachów i elewacji jedynie w zakresie pozwalającym utrzymać budynek w stanie niepogorszonym.

- Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy.

Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie niezbędnych remontów oraz modernizacji jakie w zasobie mieszkaniowym Gminy planuje się wykonać w pięciolatce 2002-2006. W związku z znacznym niedoborem mieszkań socjalnych (brak możliwości realizacji wyroków eksmisyjnych) przewiduje się zwiększenie ich ilości poprzez adaptację istniejących na terenie Gminu obiektów o innym dotychczasowym przeznaczeniu. W latach 2004-2006 przewidziano rozpoczęcie przebudowy pojedyńczych pokoi hotelowych na małe mieszkania (pokój, kuchnia, łazienka).

Plan remontów i modernizacji oraz koszty w poszczególnych latach (tys. zł.)

| Lp. | Obiekt | Wyszczególnienie robót | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek 1A i 1B ul. Słowackiego | Naprawa dachów, remont instalacji wewnętrznych | 130 | - | - | - | - |
| 2. |  | Remont podłóg pomieszczeń komunikacyjnych, wymiana części grzejników panelowych na żebrowe lub inne oraz zaworów | - | 110 | - | - | - |
| 3. |  | Remont instalacji wod-kon., wymiana pozostałej części grzejników panelowych oraz zaworów | - | - | 120 | - | - |
| 4. |  | Roboty związane z przywróceniem wejść głównych do budynków, wykonanie wyjść ewakuacyjnych | - | - | - | 180 | 100 |
| 5. |  | Przebudowa pomieszczeń w budynku 1A (łączenie lokali), dostosowanie inst. elektr. do możliwości indywidualnego opomiarowania | - | - | 20 | 40 | 160 |
| 6. | Budynek mieszk. Szczedrzyk ul. Feniks 10 | Remont pokrycia dachowego z dachówki, naprawa kominów, naprawa tynków, remonty bieżące | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7. | Budynek mieszk. Grodziec ul. Tartaczna 5 | Naprawa pokrycia dachowego z papy i obróbek blacharskich, uzupełnienie tynków, remonty bieżące | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Budynek mieszk. Grodziec ul. Tartaczna 9 | Remont pokrycia dachowego (konserwacja), przebudowa kominów, naprawa tynków elewacji, remonty bieżące | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9. | Budynek mieszk. Grodziec ul. Tartaczna 11 | Naprawa dachu z dachówki, naprawa kominów i ław kominiarskich, remont schodów zewnętrznych, remonty bieżące | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 10. | Budynek mieszk. Szczedrzyk ul. Ozimska 8 | Uszczelnienie dachu z dachówki, naprawa pokrycia papowego, remonty bieżące | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 11. | Budynek mieszk. Biestrzenik ul. Leśna 5 | Naprawa pokrycia z dachówki, naprawa kominów, wymiana obróbek blacharskich, uzupełnienie tynków zewnętrznych | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12. | Budynek mieszk. Mnichus ul. Leśna 5 | Naprawa pokrycia z dachówki , wymiana obróbek blacharskich, adaptacja pomieszczeń szkolnych na lokale socjalne | 3 | 50 | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Budynek mieszk. Szczedrzyk ul. Feniks 7 | Rozbiórka budynku wraz z zapleczem gospodarczym | 40 | - | - | - | - |
| 14. | Budynek po ZBO Ozimek ul. Słowackiego 18 | Adaptacja budynku na lokale socjalne | 5 | 75 | - | - | 1 |
| 15. | Budynek po aptece szpitalnej Ozimek ul. Częstochowska 31 | Adaptacja budynku na lokale socjalne | - | 6 | 60 | - | - |
| 16. | Budynek po zapleczu budowy szpitala Ozimek ul. Częstochowska 31 | Adaptacja budynku na lokale socjalne | - | 5 | 80 | - | - |
|  | RAZEM |  | 251 | 255 | 290 | 234 | 278 |

- Planowana sprzedaż lokali  w latach 2002-2006.

Zakłada się objęcie  docelową prywatyzacją  wszystkich zasobów  mieszkaniowych  pozostających obecnie  na  władaniu Gminy

przy  czym  mieszkania w zespole hotelowo-rotacyjnym przy ul. Słowackiego 1 będą  sprzedawane dopiero po 2006 roku.

System preferencji przy sprzedaży mieszkań   dotychczasowym najemcom  jest ujęty  w  Uchwale  Nr  XXII/138/96 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 stycznia 1996 r.

Planowana sprzedaż

| Rok | ilość lokali | p.użytk. (m2) | wartość (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 34 | 1458,2 | 300 |
| 2003 | 22 | 969,6 | 130 |
| 2004 | 22 | 697,4 | 105 |
| 2005 | 26 | 1191,3 | 160 |
| 2006 | 36 | 1495,9 | 200 |

- Zasady polityki czynszowej.

- Stawkę bazową czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej  lokali  mieszkalnych  oraz socjalnych  ustala Zarząd Gminy  uwzględniając  zasady zawarte w niniejszym  rozdziale.

- Stawka bazowa ulega  podwyższeniu  lub  obniżeniu przy uwzględnieniu niżej wymienionych czynników:

- Położenie  budynku					Mnożnik do  stawki

podstawowej

- Strefa miejska centralna					1,0

- Strefa miejska  peryferyjna					0,9.

i strefa wiejska

Strefę miejską centralną stanowią budynki i lokale mieszkalne położone w granicach administracyjnych m. Ozimka za wyjątkiem części miasta położonej po południowo-zachodniej stronie rzeki Mała Panew, którą zalicza się do strefy 2).

W przypadku  mieszkań położonych  w   budynkach z działką   przydomową, stawkę czynszu  podwyższa się o 20 %.

- Położenie lokalu w budynku i stopień nasłonecznienia.

## Nasłonecznienie

dobre					złe

1) Suterena			0,80					0,75

2) Parter			1,00					0,90

3) I piętro			1,05					0,95

4) II piętro			1,00					0,90

5) III  piętro 			0,95					0,85

6) IV piętro lub

poddasze (skosy)		0,90					0,80.

W przypadku występowania w  lokalu  mieszkalnym tzw. „ślepej kuchni”

udziela się bonifikaty w wysokości 5 %, natomiast za brak  lokatorskich pomieszczeń  piwniczych lub innych pomieszczeń gospodarczych, w  wysokości 10 %.

### Standard wyposażenia budynku lub lokalu mieszkalnego w urządzenia     techniczne i instalacje oraz ich stan.

#### dobry	          średni		 zły

- Budynek lub lokal mieszkalny

wyposażony   tylko w instalację

elektryczną						1,0		0,95		0,90

2)  Współczynniki  zwiększające (podle-

gające  zsumowaniu) za  wyposażenie

budynku lub lokalu  mieszkalnego w:

2.1  instalację  wodociągową (bez w.c.

i łazienki/					0,20		0,15		0,10

2.2  w.c.						0,20		0,15		0,10

2.3  łazienkę					0,20		0,15		0,10

2.4  instalację  centralnego

ogrzewania					0,20		0,15		0,10

2.5  instalację gazu przewodowego			0,10		0,05		    -.

2.6  instalację centralnej  ciepłej

wody						0,10		0,05		    -

3)  Przy  kwalifikacji stanu technicznego instalacji i urządzeń  technicznych

uwzględnia się między innymi ich wiek oceniając jako:

  - dobry, jeżeli nie przekracza 15 lat,

  - średni, jeżeli nie przekracza 30 lat,

  - zły, jeżeli przekracza 30 lat/ i nie  nastąpiła ich wymiana / oraz ponadto: rodzaj materiału z jakiego są wykonane, awaryjność, stopień amortyzacji urządzeń, zakres  opomiarowania.

### Stan techniczny budynku lub lokalu  mieszkalnego .

- Oceny stanu technicznego budynku lub lokalu  mieszkalnego dokonuje się przy uwzględnieniu  stopnia ich zużycia  i kwalifikuje się jako:

współczynnik

1)  dobry, jeżeli nie przekracza 15 % zużycia				- 1,0

- zadawalający, jeżeli nie przekracza 30 % zużycia			- 0,9

- średni, jeżeli  nie  przekracza 50 % zużycia				- 0,8

- niezadawalający, jeżeli nie przekracza 70 % zużycia		- 0,7

- zły, jeżeli  przekracza 70 % zużycia  			 	- 0,6

### Komfort cieplny budynku lub lokalu mieszkalnego.

W zależności  od stanu ochrony cieplnej budynku lub lokalu

mieszkalnego ustala się następujące współczynniki:

1) spełniające  wymogi  Polskiej Normy PN-91/B-02020			1,15

2) spełniające wymogi Polskiej Normy PN-82/B-02020			1,00

3) nie spełniające  wymogów Polskiej Normy 				0,85

PN-82/B-02020.

- Oceny i kwalifikacji położenia, standardu  wyposażenia, stanu technicznego raz ochrony cieplnej budynku lub lokalu mieszkalnego dokonuję ich zarządca lub administrator.

- Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać  50 % stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

- Zarząd Gminy ustala stawkę bazową  czynszu  na okres 1 roku.

- W związku  z tym, że dotychczas   obowiązujące w Gminie Ozimek czynsze mieszkaniowe kształtują się średnio na poziomie ok. 1% wartości odtworzeniowej budynku na rok, Zarząd Gminny przy corocznym podwyższaniu czynszu będzie przyjmował wielkości maksmalne wynikające z zapisu §9 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

- Sposób i zasady  zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi  w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy.

- Zarząd  lokalami Gminy we wspólnotach  mieszkaniowych i budynkami będącymi w całości własnością Gminy sprawuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Antoniowie na podstawie zawartej umowy o zarządzanie (administrowanie).

- Zarząd budynkami wspólnot  mieszkaniowych, w których Gmina posiada 50% lub więcej udziałów, sprawuje również PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie, pod warunkiem, że wspólnota w oparciu o art.23 ust.2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali, nie postanowi inaczej.

- Zakłada się nie ingerowanie Gminy w sposób sprawowania zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina posiada poniżej 50% udziałów.

- Zarząd Gminy udzieli wytypowanym pracownikom PGKiM Sp. z o.o. stosownych pełnomocnictw  do reprezentowania interesów Gminy przy podejmowaniu uchwał na forum wspólnot, w których Gmina posiada udziały.

- W oparciu o uchwalony budżet Gminy sporządzany będzie corocznie aneks do umowy, o której mowa w ust. 1, określający między innymi wysokość wynagrodzenia za zarządzanie (administrowanie) oraz roczny plan  remontów i inwestycji  w mieszkaniowym zasobie Gminy.

- Źródła  finansowania gospodarki mieszkaniowej  w latach 2002-2006.

Źródła finansowania dzieli się na następujące rodzaje:

- czynsze  mieszkaniowe

- czynsze z lokali użytkowych

- środki ze sprzedaży   lokali  mieszkalnych i użytkowych

- inne środki  z budżetu Gminy  (dopłaty).

Poniżej w tabeli  przedstawiono  planowane  wpływy będące  źródłem  finansowania gospodarki  mieszkaniowej w latach 2002-2006 (w tys.zł).

| L.p. | Czynsze mieszkaniowe | Czynsze z lokali użytkowych | Sprzedaż lokali | Dopłaty Z budżetu | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 138 | 40 | 300 | - | 478 |
| 2003 | 159 | 42 | 130 | 27 | 358 |
| 2004 | 173 | 44 | 105 | 82 | 404 |
| 2005 | 186 | 47 | 160 | - | 393 |
| 2006 | 199 | 50 | 200 | - | 449 |

- Wysokość  wydatków w kolejnych  latach  z podziałem  na rodzaje kosztów.

| L.p. | Koszty eksploat. bieżącej | Koszty remontów i modernizacji | Dotacje do lokali socjalnych wynajmow. od innych jednostek | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 99 | 251 | 3 | 353 |
| 2003 | 100 | 255 | 3 | 358 |
| 2004 | 111 | 290 | 3 | 404 |
| 2005 | 117 | 234 | 3 | 354 |
| 2006 | 130 | 278 | 3 | 401 |

Do kalkulacji wpływów (pkt VII) i kosztów (pkt VIII) przyjęto tylko mieszkania usytuowane w budynkach będących  w całości własnością Gminy.

Przyjęto założenie, że opłaty eksploatacyjne, jakie Gmina będzie wnosić od swoich udziałów do poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, będą w całości pokryte z opłat czynszowych najemców zamieszkujących mieszkania we wspólnotach.

IX. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

W związku z tym, że wszystkie zasoby mieszkaniowe Gminy (poza kilkoma budynkami  położonymi  na terenach wiejskich) powstały po 1945r, nie ma potrzeby przeprowadzania tak gruntownych remontów kapitalnych, które wiązałyby się z czasowym przekwaterowywaniem (na czas remontu) wszystkich mieszkańców jakiegokolwiek budynku.

Poprawa wykorzystania i racjonalizacja gospodarowania dotyczy jedynie kompleksu przy ul. Słowackiego 1A i 1B (dawne budynki rotacyjny i hotelowy).

Działania tam prowadzone będą zmierzać do poprawy warunków zamieszkiwania i bezpieczeństwa oraz przygotowania do wydzielenia (celem prywatyzacji) poszczególnych  lokali mieszkalnych, przy czym nie zakłada się rozpoczęcia prywatyzacji w najbliższej pięciolatce.

W szczególności w kompleksie tym przewiduje się:

- przywrócenie wejść głównych do bud. A i B przez  „łącznik „ (portiernia, ochrona  obiektu),

- wykonanie wyjść ewakuacyjnych (bezpieczeństwo p.poż.),

- dostosowanie  instal. elektr.  do  możliwości  indywidualnego opomiarowania (umowy najemców z ZE),

- przebudowa  pomieszczeń w bud. A, tak aby powstały zespoły: pokój+kuchnia  (aneks  kuchenny),

- urządzenie pomieszczeń wspólnych na przechowywanie przedmiotów  wielkogabarytowych (rowery, wózki dziecięce, sanki itp.) z powodu braku piwnic  lub innych pomieszczeń gospodarczych, remonty powierzchni komunikacyjnych i instalacji  (panele co, zawory podpionowe itp.).

Tak przygotowany zespół  mieszkaniowy przy ul. Słowackiego 1A i B będzie przeznaczony  do docelowej prywatyzacji  (po 2006r) na zasadach analogicznych jak mieszkania w pozostałych budynkach wielorodzinnych miasta.

# Zał.  Nr  2 do uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XL/271/01

z dnia 03 grudnia 2001 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY OZIMEK

- Mieszkaniowym zasobem Gminy  gospodaruje  samodzielnie, uwzględniając zasady zawarte w niniejszym opracowaniu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie k/Ozimka.

- Wniosek o najem lokalu może złożyć osoba, która jest zameldowana na terenie Gminy Ozimek na pobyt stały min. 5 lat lub też podjęła pracę na terenie Gminy i posiada umowę o pracę na czas nieokreślony.

- Wnioski o najem lokali  (w tym również socjalnych) są przyjmowane; rejestrowane i rozpatrywane w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie.

- Wnioski o najem lokali wymagają podtrzymania i aktualizacji w okresach nie dłuższych niż  2 lata; w przeciwnym wypadku wnioski będą złożone do archiwum i nie będą przedmiotem dalszego rozpatrywania.

- Decyzję o zawarciu umowy najmu  podejmuje Prezes  PGKiM Sp. z o.o., przed podjęciem decyzji może on skorzystać z opinii komisji, o której mowa w ust. 10.

- Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o.  ustali  i wywiesi  w widocznym  miejscu  informację o dniu i godzinie comiesięcznego przyjmowania stron w sprawach  związanych ze skierowaniem do zawarcia umowy najmu  lokalu mieszkalnego. W przyjmowaniu  stron  mogą  uczestniczyć  członkowie komisji, o której mowa w ust. 10.

- Pierwszeństwo  wynajmu  lokalu  mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób  Gminy przysługuje osobom, które:

- uprawnione są do lokalu  zamiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów ...  lub orzeczenia sądowego,

- uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,

- podjęły zatrudnienie na terenie Gminy Ozimek  na stanowiskach  deficytowych; określenie takich  stanowisk  będzie  każdorazowo należało do Zarządu Gminy.

- pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych tzn. zamieszkują w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej  niż 10 m2 powierzchni użytkowej lub w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- osiągają dochód na 1 osobę nie wyższy niż 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

- Pierwszeństwo wynajmu  lokalu socjalnego  przysługuje  osobom, które:

- nabyły prawo do takiego  lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,

- utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej  lub  katastrofy,

- osiągają średni dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 75% najniższej emerytury  w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub  50% w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

- Ustala się warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach:

- obowiązek spłaty  wszelkich  zobowiązań  wynikających  z czynszu najmu i pozostałych opłat  mieszkaniowych przez obie strony  dokonujące  zamiany,

- wykazanie przez  osobę, która  ma być  najemcą  większego  (droższego)  mieszkania, że posiada  dochody  pozwalające  pokryć wszelkie opłaty  mieszkaniowe przypadające  na to mieszkanie oraz że  w przeszłości  systematycznie  się z tego  obowiązku  wywiązywała,

- nie  można  dokonywać  zamiany w przypadku, gdy jedno z mieszkań jest podnajęte.

- Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę pozostały osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów nie mogą wstąpić w najem tego lokalu, wówczas  wynajmujący, uwzględniając aktualne potrzeby wynikające z ewidencjonowanych wniosków o najem  mieszkania, może  zawrzeć z daną osobą umowę  najmu bądź też dokonać  jej eksmisji.

- Zarząd Gminy powołuje 3-osobową komisję w celu poddania spraw rozpatrywania i załatwiania  wniosków o najem lokali mieszkalnych kontroli społecznej. Kadencja komisji trwa 4 lata