| HARMONOGRAM prac do wykonania na terenie miasta Ozimek w poszczególnych miesiącach – rok 2022 |  |
| --- | --- |
| Ramy czasowe | Opis zadania |
| STYCZEŃ | - pielęgnacja drzew i krzewów, |
| LUTY | - pielęgnacja drzew i krzewów, |
| MARZEC | - wygrabienie liści i nieczystości z trawników, skupin krzewów i żywopłotów po okresie jesienno-zimowym, - pielęgnacja drzew i krzewów, - usunięcie darni wokół nowo nasadzonych drzew, |
| KWIECIEŃ | - pielęgnacja żywopłotów, - koszenie trawy i chwastów, zebranie, załadunek i wywóz, - dowóz i wysadzenie kwiatów jednorocznych ( I-etap) w klombach, donicach, gazonach i "trójkątach" ulicznych, - odnowienie mis przy drzewach, - pielęgnacja drzew i krzewów, - założenie trawnika, - usunięcie darni wokół nowo nasadzonych drzew, |
| MAJ | - pielęgnacja żywopłotów, - koszenie trawy i chwastów ("łąka"- I koszenie), zebranie, załadunek i wywóz, - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami - profilaktycznie i interwencyjnie, - odchwaszczanie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych, - podlewanie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych, |
| CZERWIEC | - pielęgnacja żywopłotów, - koszenie trawy i chwastów, zebranie, załadunek i wywóz, - przygotowanie klombów, donic, gazonów i "trójkątów" ulicznych do II etapu nasadzeń letnich, - dowóz i wysadzenie kwiatów jednorocznych ( II-etap) w klombach, donicach, gazonach i "trójkątach" ulicznych, - odchwaszczanie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych, - podlewanie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych, - pielęgnacja drzew i krzewów, - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami - profilaktycznie i interwencyjnie, |
| LIPIEC | - koszenie trawy i chwastów ("łąka-II koszenie), zebranie, załadunek i wywóz, - odchwaszczanie, pielenie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych, mis wokół drzew, - podlewanie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych, - pielęgnacja drzew i krzewów, - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami - profilaktycznie i interwencyjnie, |
| SIERPIEŃ | - pielęgnacja żywopłotów, - koszenie trawy i chwastów, zebranie, załadunek i wywóz, - odchwaszczanie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych, - podlewanie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych, - pielęgnacja drzew i krzewów, - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami - profilaktycznie i interwencyjnie, |
| WRZESIEŃ | - koszenie trawy i chwastów (łąka-III koszenie), zebranie, załadunek i wywóz, - odchwaszczanie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych, - pielęgnacja drzew i krzewów, - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami - profilaktycznie i interwencyjnie, - założenie trawnika, |
| PAŹDZIERNIK | - koszenie trawy i chwastów, zebranie, załadunek i wywóz, - odchwaszczanie klombów, gazonów, donic i "trójkątów" ulicznych - wg. potrzeb, - wygrabienie liści i nieczystości z trawników i skupin krzewów, - pielęgnacja drzew i krzewów, - likwidacja roślin jednorocznych z przekopaniem ziemi |
| LISTOPAD | - pielęgnacja żywopłotów, wygrabienie liści i nieczystości z trawników i skupin krzewów, - pielęgnacja drzew i krzewów, |
| GRUDZIEŃ | - pielęgnacja drzew i krzewów, - wygrabienie liści i nieczystości z trawników i skupin krzewów, |

UWAGA

Wszystkie prace mogą zostać przesunięte w czasie z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich należyte wykonanie.