**Warunki Szczególne Kontraktu – Część 1 B**

zawarta w dniu …….. 2023r. w Ozimku

pomiędzy Gminą Ozimek

ul. Ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, NIP: 99103251175, reprezentowaną przez :

**Mirosława Wieszołka - Burmistrza Ozimka**

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

|  |
| --- |
|  |

zwanym dalej „Wykonawcą”

**§ 1**

**Przedmiot Kontraktu – Część I B**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w ramach zamówienia pn..: "Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych" w części nr 1 B:
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw (2028 sztuk) oraz dowieszenie opraw (23 sztuki).
3. Dobudowa 19 punktów świetlnych w 8 lokalizacjach
4. Zakres modernizacji przedstawiony został w załączniku graficznym (Załącznik nr 3), gdzie każdy punkt świetlny posiada swój numer ID. Odpowiednie ID przedstawione zostało w załączniku do PFU pt. Tabela Atrybutów (Załącznik nr 2), gdzie określono parametry projektowanej infrastruktury. Załącznik pt. Obliczenia Fotometryczne (Załącznik nr 1) zawiera parametry oświetleniowe przypisane do każdej sytuacji oświetleniowej.
5. Zakres przedmiotu w zakresie ust. 1 pkt 2 przedstawiony został zgodnie z załączonymi projektami. Zakres prac budowlanych dla nowych odcinków oświetleniowych zgodnie z załącznikami od 4.1 do 4.8 do OPZ.
6. Zakres zamówienia szczegółowo określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, które wraz z Ofertą Wykonawcy stanowią integralną część Kontraktu.

**§ 2**

**Termin realizacji Kontraktu – postanowienia szczególne**

Termin przekazania słupów do wymiany i dowieszeń opraw (część 1B) nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania wymaganej zgody firmy Tauron Dystrybucja S.A. lub Tauron Nowe Technologie sp. z o.o. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w Warunkach Ogólnych Kontraktu.

**§ 3**

**Szczególne obowiązki wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1, należy również:

1) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót,

2) przedstawienie zamawiającemu zastosowanych materiałów do akceptacji,

3) wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami składającą się Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy wraz zatwierdzeniem.

4) realizację robót z wszystkimi robotami towarzyszącymi,

5) podłączenie nowych urządzeń pod napięcie,

2. Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować lub zdeponować po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zdemontowane oprawy znajdujące się na DK 46 należy zabezpieczyć folią bąbelkową, zdeponować na palety i zmagazynować w siedzibie PGKiM w Antoniowie.