Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg 2025/2026

Dla cz. 1-11

- Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, przestanków autobusowych i placów utwardzonych na terenie gminy Ozimek, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury).

Zakres zamówienia obejmuje:

- posypywanie dróg/ chodników/ ścieżek pieszo- rowerowych mieszanką piasku z solą- Zamawiający przewiduje max. 10 wyjazdów

- równoczesne odśnieżanie dróg/ chodników/ ścieżek pieszo- rowerowych na całej szerokości pasa ruchu I posypywanie mieszanką piasku z solą - Zamawiający przewiduje max. 5 wyjazdów

- wywóz nadmiaru śniegu.

Wykonawca zobowiązuje się do :

- zapewnienia przejezdności całodobowej,

- zlikwidowania śliskości zimowej na wskazanych odcinkach dróg (w szczególności: na skrzyżowaniach, niebezpiecznych łukach poziomych, obiektach mostowych, odcinkach o pochyleniu ponad 4%,przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi),

- likwidowanie śliskości na jezdniach poprzez posypywanie materiałami szorstkimi w postaci mieszanki piasku z dodatkiem co najmniej 40% soli drogowej,  jednak gęstość mieszanki powinna wynosić minimum 100g/m2 na drogach i na ścieżkach rowerowych oraz  minimum 150g/m2 na chodnikach.

- maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni,

- ilość przejazdów w ciągu doby podczas odśnieżania i likwidowania śliskości zależna od panujących warunków atmosferycznych,

- Zamówienie podzielono na 11 części:

| Część 1 – Obręb 1 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników wzdłuż dróg gminnych na terenie miasta Ozimek o długości dł. 12 942,00mb. |
| --- | --- |
| Część 2 – Obręb 2 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników i ścieżek pieszo- rowerowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta Ozimek o powierzchni 6 831mb. |
| Część 3- Obręb 3 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników i ścieżek pieszo- rowerowych wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Ozimek o powierzchni 3 600mb. |
| Część 4 - Obręb 4 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie miasta Ozimek o łącznej długości 8,803 km. |
| Część 5 - Obręb 5 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ozimek o łącznej długości 4,010 km. |
| Część 6 - Obręb 6 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Szczedrzyk i Pustków o łącznej długości 21,524 km. |
| Część 7 – Obręb 7 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Krasiejów i Krzyżowa Dolina o dł. 26,360 km. |
| Część 8 - Obręb 8 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Schodnia i Nowa Schodnia o łącznej długości 18,744 km. |
| Część 9 – Obręb 9 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Antoniów, Jedlice o dł. 8,163 km. |
| Część 10 – Obręb 10 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Dylaki i Biestrzynnik o dł. 20,675 km. |
| Część 11 – Obręb 11 | Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Grodziec, Chobie o dł. 11,022 km. |

- Do odśnieżania dróg i chodników należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z jezdni i chodników. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej gotowości technicznej sprzętu i świadczenia usług przez wszystkie jednostki sprzętowe wymienione w wykazie sprzętu technicznego w trakcie trwania umowy. W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia się, na własny koszt, w materiał do usuwania gołoledzi na drogach i chodnikach w ilości zabezpieczającej poprawne wykonanie zlecenia, tj. w ilości 100g mieszanki piasku z solą na 1 m2 dla dróg i ścieżek rowerowych oraz w ilości 150g mieszanki piasku z solą na 1 m2 dla chodników.

- Odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 4 godzin od ustania opadów śniegu, a likwidacja śliskości zimowej w ciągu 3 godzin od jej wystąpienia. Zamawiający nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanych obrębów miejscowości.

- Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania.

- Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia.

- Zalegający śnieg na chodnikach, parkingach oraz przestankach autobusowych w terenie zabudowanym musi być usuwany i wywożony na każdorazowe zlecenie  w miejsce wskazane przez pracownika UGiM (do 4 km).

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania oblodzeń materiałami uszorstniającymi oraz mechanicznie - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

- Wykonawca zobowiązuje się dokumentowania w postaci załączników fotograficznych należyte wykonanie zadania przed i po wykonaniu usługi.

- Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Zamawiającego, wyłącznie na podstawie protokołu odbioru prac- wykazu wykonania usługi w danym tygodniu/miesiącu rozliczeniowym, potwierdzonego przez Zamawiającego/pracownika Urzędu Gminy i Miasta- pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg.

- Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część.

- Ilość dni zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Wykonawca podejmuje akcję zimowego utrzymania dróg wyłącznie na wezwanie wyznaczonego pracownika UGiM.

- Wykonawca zobowiązuję się ustanowić osobę pełniącą dyżur telefoniczny przez 24 h/dobę i odpowiedzialną za kontakt z pracownikiem UGiM.

- Ustala się minimalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 45 minut od wezwania przez pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg do 120 minut – kryterium oceny ofert,

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, w szczególności do:

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usługi (ilość rozsypanych środków, szerokość oraz długość sypania)

- przeprowadzenia kontroli jakości materiału (mieszanki piasku z solą)

- przeprowadzenia kontroli odnoście wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane czynności.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia:

- Dla cz. nr 4 i 10 nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100),

- Dla cz . nr 1, 2, 5, 6, 7 i 11 nie mniejszą niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieścit tysięcy złotych i 00/100),

- Dla cz. nr 3 i 8 nie mniejszą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100),

- dla cz. nr 9 nie mniejszą niż 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100

- Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi tj. nadzór i koordynacja całości prac związanych z realizacją umowy (koordynator zimowego utrzymania dróg) oraz pracownicy wykonujący czynności odśnieżania, posypywania dróg (kierowcy posiadający uprawnienia do kierowania pojazdami)