ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZRG.271.3.2017.AW

z dnia 25.05.2017 r.

na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka.

Adres Zamawiającego

Urząd Gminy i Miasta

46 – 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00.

II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest  z 3  budynków  gospodarczych / wiat / oraz 8 pryzm znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ozimek. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:

- Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów budynków gospodarczych / wiat, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - łączna przewidywana powierzchnia  dachów i elewacji do zdjęcia 117 m2 , ok. 1,53 Mg.

- Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 288 m2 , ok. 3,74 Mg.

- Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi 405 m2 , 
ok. 5,27 Mg.

- Wykaz nieruchomości, na których należy wykonać prace objęte Zamówieniem zawiera Załącznik Nr 1.

- Zadanie winno być zrealizowane:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649) 
i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089);

- przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa 
w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) – 
o ile wystąpi zbieranie odpadów;

- przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987);

lub

przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy 
           z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987);

- Wykonawca winien deponować odpady celem unieszkodliwienia na składowiskach posiadających decyzję zezwalającą na prowadzenie instalacji składowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

- Zamawiający będzie wymagał:

- zgłoszenia (co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac) przez Wykonawcę zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

- organowi nadzoru budowlanego,

- okręgowemu inspektorowi pracy,

- państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

- przedstawienia do weryfikacji zgodności kopii kart przekazania odpadu z okazanymi w oryginale; na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest),

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów,

- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest,

- wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości,

weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez opatrzenie oryginału karty przekazania odpadu opisem „Zweryfikowałem”, datą weryfikacji oraz czytelnym podpisem lub podpisem i pieczątką osoby dokonującej weryfikacji,

- potwierdzenia efektu rzeczowego i ekologicznego poprzez spisanie w 3 egzemplarzach protokołu odbioru przez Właściciela nieruchomości, Wykonawcę 
i przedstawiciela Gminy Ozimek zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2,

- oświadczenia Wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§ 8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy – Załącznik Nr 3.

- Zamawiający zawrze umowę ze zryczałtowaną ceną  na wykonanie robót, z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienie właściciela nieruchomości od realizacji zadania.

- Do rozliczenia końcowego Zamawiający będzie wymagał:

- potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania) organom wymienionym w pkt. 6 a,

- potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii opracowanego przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac,

- do wglądu oryginał oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Kart przekazania odpadu z pieczątką składowiska,

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej wykonawcy.

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 21.08.2017 r. do 22.09.2017 roku.

IV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego; należy podać cenę ryczałtową za wykonanie całości zamówienia, a także ceny jednostkowe za demontaż, transport
i utylizację 1 m2 pokryć dachowych zawierających azbest oraz za zbieranie, transport 
i utylizację 1 m2 materiałów składowanych zawierających azbest.

- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- kopię zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t. j. z 2013 Dz. U. poz. 21 z późn. zm.) - o ile wystąpi zbieranie odpadów;

- kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2013 poz. 21);

lub

przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21);

- kopię decyzji dla właściciela składowiska, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie;

- umowę ze składowiskiem posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- formularz ofertowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zapytania,

- oświadczenie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zapytania.

- Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.	 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

- Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających 
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Oferta winna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

- Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;

- Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane 
w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

-        poczty elektronicznej na adres: a.wolny@ugim.ozimek.pl,

-        faksem  na nr: 77 – 462 – 28 – 11,

-        poczty / kuriera lub też dostarczona osobiście do Biura Podawczego znajdującego się 
w siedzibie Zamawiającego

do dnia 02.06. 2017 r. do godz. 14:00.

Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do 7 dni.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zwrócić się z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.ozimek.pl w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne/zamówienia do 30 000 euro.

VI.   OCENA OFERT:

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Zryczałtowana cena brutto - 100%.

- Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto, podanej 
w ofercie i  przeliczone wg wzoru:

C = najniższa oferowana Cena / Cena badanej oferty x 100

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium: CENA.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.ozimek.pl/ zakładka Przetargi 
i zamówienia publiczne do 30 000 Euro

VIII.     DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udzielają: Andrzej Wolny – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 77 46 22 865 oraz adresem email: a. wolny@ugim.ozimek.pl oraz Krzysztof Koźlik – inspektor ds. ochrony środowiska pod numerem telefonu 77 46 22 864 oraz adresem email: ochronasrod@ugim.ozimek.pl .

- ZAŁĄCZNIKI:

- Wykaz nieruchomości – Załącznik Nr 1.

- Wzór protokołu odbioru – Załącznik Nr 2.

- Wzór oświadczenia o należytym wykonaniu prac – Załącznik Nr 3.

- Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4.

- Oświadczenie – Załącznik Nr 5.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza